# Jegyzőkönyv

# Készült: a képviselő-testület 2017. december 4-én tartott közmeghallgatásáról.

# Jelen vannak: a jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

# Jegyzőkönyv hitelesítő: Harsányi Zsolt képviselő

Kovács László polgármester:

Köszönti a megjelenteket, lakosokat. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás 6 fővel határozatképes. Aladics László képviselő iskolai elfoglaltság miatt csak később fog jönni.

Az alábbi napirendi pontokat szeretné felvenni:

Zárt ülés:

1. Dolgozók év végi jutalmazása

Nincs több módosító javaslat, így kéri, hogy aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadja az alábbi napirendeket:

Napirend:

- Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. tájékoztatása a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú, „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2)” című projekt előrehaladásáról

- Beszámoló az utolsó közmeghallgatás óta eltelt munkáról

- Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelettervezet – munkaközi tájékoztatási szakasz

- 2018.évi közfoglalkoztatási programok benyújtásának támogatása

- Egyebek

Zárt ülés:

- Dolgozók év végi jutalmazása

- napirendi pont

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. tájékoztatása a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú, „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2)” című projekt előrehaladásáról

Kovács László polgármester:

Köszönti a mérnökasszonyt és a Magyar Vakond Kft. képviselőjét. Elmondja, hogy a pályázat már nagyon régóta bent van és nagyon régen jóváhagyták már. Az emelt összegű finanszírozást is jóváhagyta a kormány. Átadja a szót.

Sutus Csaba Magyar Vakond Kft. képviselője:

Köszönt mindenkit. Bemutatja a céget. A szerződést 2017 június 9-én írták alá, amely október 13-án lépett hatályba és október 30-án a munkaterületátadás is megtörtént a tervezési feladatok ellátására. Előzetes állapotfelvétel fog készülni, lefényképezik az utcákat a későbbi félreértések elkerülése végett. A lakosság mindig értesítve lesz szórólap formájában, ha elkezdik annak az utcának a kivitelezését. Lakónyilatkozatokat fognak aláíratni, meg fogják kérdezni, hogy hová szeretnék a tisztítónyilást az adott telken. Néhány mondatban bemutatná a projektet. 17.000 folyóméter gerincgyűjtővezetéket fognak kiépíteni. 2018 januárjában fog befejeződni a tervezési fázis. Április környékén szeretnék megkezdeni a munkákat az időjárás függvényében és 2019 novemberében szeretnék a kivitelezési munkálatokat befejezni, majd elkezdik a 6 hónapos próbaüzemet. Jelenleg 110 db gravitációs házi bekötés van és 1 háziátemelő. Ez 1.186 db bekötésre emelkedik majd és 5 db új hálózati átemelő fog épülni. A szennyvíztelepfejlesztés is ennek megfelelően lesz, 980 m3/napra fog növekedni a kapacitás.

A vízügyi létesítési engedélyek, tervek januárban fognak elkészülni és tavasszal kezdik a kivitelezést. Várja a kérdéseket.

Tóth-László Zsuzsanna az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. képviselője:

Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. Ő látja el az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. képviseletében a vezető műszaki feladatokat. Gratulál a testületnek és a lakosoknak, hogy végre elérték azt a fázist, amikor látják már, hogy mikor indul a kivitelezés.

Tavasszal, amikor megindulnak a kivitelezések, az önkormányzat honlapján is fent lesz, hogy melyik hónapban melyik utcában indul a kivitelezés és a lakosok a postaládába is kapnak majd értesítőt. Amikor a kivitelezők megérkeznek az utcába, akkor fognak vinni egy lakónyilatkozatot. Ezt azért mondja el, mert ezen néhány személyes adatot is meg kell adni és alá kell írni, és mindig annak kell aláírni, aki abban az ingatlanban tulajdonos. Nagyon fontos lesz, hogy a tisztítónyílás hová kerül. Nagyon fontos, ha a vállalkozók ez ügyben keresik majd a lakosokat, akkor mindent, amit kérnek mutassák meg, hogy a fürdőszobából hol jön ki a mostani kivezetés az emésztőgödörhöz és hová szeretnék a tisztítónyilást elhelyeztetni. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy senki nem kérhet a lakosoktól ezzel kapcsolatban pénzt. Kéri, hogy az önkormányzat adjon majd ki egy listát, amin azok a cégek, vállalkozók szerepelnek, akik a belső kiépítést meg tudják csinálni a lakosoknál. Amíg nem szólnak, hogy ki lehet építeni a belső rákötést, addig kéri, hogy ne tegyék meg.

Még egy fontos dolog a próbaüzem miatt. Az utcákban először egy gerincvezetéket is ki fog építeni a vállalkozó, amire majd a lakosok rá fognak csatlakozni és majd ez fogja elvinni a szennyvizet a telepre. Kéri mindenkitől, hogy amíg nem kapnak a postaládájukba értesítést arról, hogy ezek a rákötések megkezdhetők, addig ne kössenek rá, mert ezeken a csatornákon vizsgálatokat kell még végezniük. Az egyik az, hogy beküldenek egy kamerát, ami megnézi, hogy a mértéből nem vesztett-e. A másik, hogy víztartási próbákat néznek a hálózatokon, és egy-egy akna közt megtöltik vízzel és azt vizsgálják, hogy esetleg nincs-e szivárgás, nem-e ereszt. Ha előbb rácsatlakoznak, akkor egy ilyen próbánál előfordulhat, hogy visszafolyik a víz a lakásba. Szíveskedjenek az értesítőig nem rákötni a rendszerre.

Kovács László polgármester:

Várja a kérdéseket.

Schweipert Ádám lakos:

Kérdezi, hogy mennyibe fog kerülni.

Kovács László polgármester:

A mostani információi szerint, maga a hálózat kiépítése és hogy bekerüljön a csonk 1 méterre az ingatlanon belülre és a külső hálózat, ami elviszi a telepre és telepfelújítás 0 forintba fog kerülni a lakosoknak. Reméli, hogy a végén is ugyanezt fogja tudni mondani. Ebbe nincs benne a házi bekötés. Elmondja, hogy a bekötési kötelezettség nem csak a lakosokat terheli, hanem az önkormányzatot is mert, a projekt lezárását követően megkezdődik a fenntartási időszak, amelyben az indikátorvállalások is megindulnak, ami azt jelenti, hogy éves felbontásban meghatározott számú lakossági bekötést kell produkálni az önkormányzatnak, és ha ez nincs meg, az szabálytalansági eljárást von maga után.

Schweipert Ádám lakos:

Kérdezi, hogy a második részletet is be kell majd fizetni.

Kovács László polgármester:

Erről később fognak értesítőt küldeni, egyeztetés van folyamatban. Vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a Bácsbokodi Víziközmű-társulat alapszabályában lévő összeg módosítható-e.

Héhn László alpolgármester:

A kivitelezőtől szeretne kérdezi. A 25 éves tapasztalatuk szerint milyen százalékban vannak utólagos munkák, tehát sok panasz szokott e érkezni a kivitelezés alatt.

Sutus Csaba Magyar Vakond Kft. képviselője:

Nem jellemző, hogy túlságosan sok lenne a kifogás vagy panasz. A garanciális, szavatossági idő alatt visszamennek és kijavítják az esetleges hibákat.

Tóth-László Zsuzsanna az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. képviselője:

Elmondja, hogy arra fel kell készülni, hogy a kivitelezés először egy kicsit megbolygatja a település életét minden szempontból, az elején sok lakossági bejelentés és panasz érkezik és ilyenkor jön a műszaki ellenőr, aki megdorgálja a kivitelezőt, aki utána összeszedi magát és a végéig rendben tartja a dolgot. A vállalkozói szerződés is kitér rá, hogy neki minimalizálnia kell a lakossági panaszokat a kivitelezés ideje alatt. Ezzel a céggel már dolgozott együtt és nem volt még ilyen szempontból csalódása.

Steiner Ferencné lakos:

Kérdezi, hogy aki nem köt rá, annak kell talajterhelési díjat fizetni.

Kovács László polgármester:

Igen, ezt jogszabály írja elő és adók módjára behajtható.

Ürge Sándorné képviselő:

Kérdezi, hogy a tervek szerint mikor fog indulni a próbaüzem.

Sutus Csaba Magyar Vakond Kft. képviselője:

A tervek szerint 2019. novemberében fogják befejezni a kivitelezési munkákat és utána indul a 6 hónapos próbaüzem. A szerződés szerint 2020 október 12-ig kell befejezni a kivitelezést.

Kovács László polgármester:

Elmondja, hogy a kivitelezőnek sem az a célja, hogy ezt kihúzza a végéig. Az az érdeke, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban lemenjen a kivitelezés. Úgy gondolja, hogy legrosszabb esetben 2019. I. negyedévére lesz kész a kivitelezés. Nincs több kérdés, köszöni a részvételt.

Elköszönnek. Tóth-László Zsuzsanna az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. képviselője, és Sutus Csaba Magyar Vakond Kft. képviselője elmennek 18:09-kor.

- napirendi pont

Beszámoló az utolsó közmeghallgatás óta eltelt munkáról (Írásos anyag – 2. sz. melléklet)

Kovács László polgármester:

Ismerteti az előterjesztést.

Aladics László képviselő megérkezik 18:30-kor.

- napirendi pont

Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelettervezet – munkaközi tájékoztatási szakasz

Dr. Welchner Edit jegyző:

Felhívja a figyelmet, hogy az arculati kézikönyv tervezettel, illetve a rendelettervezettel kapcsolatos véleménynyilvánításra december 15-ig van még lehetőségük.

Nincs kérdés, észrevétel.

- napirendi pont

2018.évi közfoglalkoztatási programok benyújtásának támogatása. (Írásos anyag – 4. sz. melléklet)

Kovács László polgármester:

Ismerteti az előterjesztést.

Nincs kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy aki egyetért a kiadott határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

129/2017. (XII.04.) Kt. határozat

2018.évi közfoglalkoztatási programok benyújtásának támogatása

- Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő – 41 fő foglalkoztatott bevonását tartalmazó – 3 db közfoglalkoztatási program benyújtását támogatja.

- A képviselő-testület pozitív elbírálás esetén a programokhoz kapcsolódó önerőt vállalja, valamint az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindításához hozzájárul.

# Felelős: Kovács László polgármester

Határidő: 2017. december 20.

Értesül: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztálya

- napirendi pont

Egyebek

Kovács László polgármester:

Nincs hozzászólás, kérdés, a közmeghallgatás nyílt részét lezárja.

K. m. f.

Kovács László	Dr. Welchner Edit

Polgármester	Jegyző

Harsányi Zsolt

képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítő