# Jegyzőkönyv

# Készült: a képviselőtestület 2019. december 09-én tartott közmeghallgatásáról.

# Jelen vannak: a jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

# Jegyzőkönyv hitelesítő: Szabó Zoltán képviselő

Kovács László polgármester:

Köszönti a megjelenteket, vendégeket, lakosokat, Czinege András mérnök urat az NFP Nonprofit Kft-től, Harmati Attila vezető műszaki ellenőr urat az Ister Mérnöki Iroda Kft-től, valamint Móczás László projektvezető urat a Magyar Vakond Kft-től. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás 5 fővel határozatképes.

Nincs módosító javaslat, így kéri, hogy aki egyetért a kiadott napirendi pontokkal, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadja az alábbi napirendeket:

Napirend:

- Szennyvízberuházás aktualitásai

- Beszámoló az utolsó közmeghallgatás óta eltelt munkáról (2018.dec.10-)

- Családsegítő szolgálat szakmai programjának elfogadása

- Állásfoglalás környezeti vizsgálatról

- Kerékpárútépítés kiegészítő munkáinak beszerzése

- Meizl Ferenc temetése

- Egyebek

Zárt ülés:

- Dolgozók év végi jutalmazása

- Egyebek

- napirendi pont

Szennyvízberuházás aktualitásai

Kovács László polgármester:

Az alábbiakról számol be:

Előre leszögezi, hogy a tájékoztatás hosszú lesz és nehezen érthető (ezért elnézést kér), de sajnos másképp ezen speciális és nagyvolumenű beruházásról nem tud beszámolni.

A beszámoló keretében csak a legfontosabb történésekre tér ki és onnan kezdi, hogy beadtuk a település szennyvízberuházási pályázatát.

- A Magyar Közlöny 2014. évi 116. számában jelent meg az a Kormányhatározat (1477/2014. (VIII.27.) Korm. határozat), amely alapján a Kormány a „Bácsbokod szennyvízhálózatának bővítése és szennyvíztisztító telepének intenzifikálása” című pályázatunkat 1.300.420.466 Ft, azaz Egymilliárd-háromszázmillió-négyszázhúszezer-négyszázhatvanhat forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

- Ezt követően a Kormány elfogadta a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet, melynek értelmében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. a 2014-2020 uniós támogatási ciklus Környezet és Energiahatékonyság Operatív Programjához (KEHOP) 2. és 3. prioritásában érintett összes beruházásban kedvezményezettként és konzorciumvezetőként vesz részt. Ez a feladat különösképpen kiterjedt a derogációs kötelezettséggel érintett szakterületekre, úgy mint szennyvízelvezetési és -tisztítási, ivóvízminőség-javító program megvalósítása, melyek vonatkozásában Bácsbokod település is érintett lett.

- 2015. február 5-én a szennyvízberuházásunkhoz kapcsolódó valamennyi meglévő tervet és egyéb dokumentumot átadtunk az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. részére.

- A hosszas előkészület után, 2015. december 11-én aláírásra került a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosítószámú, „Bácsbokod szennyvízhálózatának bővítése és szennyvíztisztító telepének intenzifikálása” című projekt támogatási szerződése az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., mint kedvezményezett és az NFM által.

- 2016. március 21-én megkötésre kerültek a projekt közbeszerzési tanácsadóival a keretmegállapodások (tervezésre, mérnöki szolgáltatásra és építésre).

- A kormány az 1560/2016. (X.13.) Korm. határozatban döntött a KEHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról. Ennek következtében a bácsbokodi projektet összevonták Tiszakécske Város Önkormányzata, valamint Cibakháza Nagyközség Önkormányzata projektjeivel, amelyet az önkormányzatok az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel közösen konzorciumi formában valósítanak majd meg. A konzorciumi megállapodás 2016. november 15-én aláírásra került.

- Ennek következtében 2017. május 23-án módosításra került a projekt támogatási szerződése.

- A KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosítószámú, de már „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2)” elnevezésű projekt tekintetében az építésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás 2017. június 9-én, a feltételes vállalkozási szerződés aláírásával lezárásra került.

Tekintettel arra, hogy a - Magyar Vakond Kft. által benyújtott legkedvezőbb ajánlat magasabb volt, mint a projektben rendelkezésre álló összeg, így az  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. összköltség növelési kérelmet nyújtott be.

- Az összköltségnövelésről szóló Kormányhatározat (1666/2017. (IX.14.) 2017. szeptember közepén megjelent, amelyben jóváhagyták a Bácsbokodi projekt összköltségnövelését is.

Ennek hatására a feltételes kivitelezői szerződés hatályba lépett, a munkaterületet 2017. október 30-án átadtuk a fővállalkozó részére, aki idő közben (2017. október végén) benyújtotta 50 %-os előlegszámláját, amely kiutalásra került részére a konzorciumvezető által.

- 2017. december 4-én közmeghallgatást tartottunk a helyi művelődési házban ahová meghívással éltünk az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a Fővállalkozó irányába is. A közmeghallgatáson mind a két szervezet képviseltette magát, amely ülésen az hangzott el, hogy 2018 tavaszán megkezdődik a kivitelezés.

- A szennyvízberuházás keretében nyertes fővállalkozó (Magyar Vakond Kft.) 2018 januárjában akadályt közölt, mert a helyszínen a helyi sajtgyárában a csatornára bocsáthatósági előírásoknál mennyiségileg és minőségileg is magasabb értékeket mért. Ez számára azért jelentett akadályt, mert ha nem azokkal a paraméterekkel kerül a projektben újonnan megépítésre kerülő telepre a szennyvíz, amelyekkel a közbeszerzési kiírásban a mérnökök szerepeltették, akkor nem tudja hozni a próbaüzem alatt az elvárt minőségi eredményeket.

- Ennek megoldására 2018. február 1-jén egyeztetést tartottuk Budapesten az NFP Kft. – mint konzorciumvezető – székhelyén. A megbeszélésen a Sole-Mizo Zrt. is képviseltette magát és utalt arra, hogy a vállalkozás jövőre nézve további kapacitásbővülést tervez. Ebből kifolyólag lényegében egyetlen megoldás maradt a probléma feloldására, méghozzá, hogy a Sole-Mizo Zrt. saját szennyvíztisztítót épít a KEHOP-os projekttel párhuzamosan.

- Ezzel összefüggésben 2018. február 7-én Bácsbokodon is tartottunk egy megbeszélést. Ezen megbeszélés központjában is a SOLE saját tisztítójának a megépítése állt, azonban ekkor már határidők is rögzítésre kerültek a tárgyalás keretében.

- A SOLE-MIZO Zrt. vezérigazgatója 2018. március 8-án kiadta nyilatkozatát, miszerint megépíti a saját szennyvíztisztító telepét Bácsbokodon annak érdekében, hogy a saját termelésük hosszútávú biztosítása mellett megvalósuljon a KEHOP projekt is.

- A fővállalkozó 2018. április 5-én kiadott levelében az akadályközlését visszavonta és elkezdte a bácsbokodi szennyvízcsatorna megtervezését és engedélyezését. Felmerült azonban egy újabb probléma is. Nevezetesen, hogy amennyiben a Sole-Mizo Zrt. helyi sajtgyára saját tisztítót épít, úgy nem indokolt az eredetileg jóváhagyott (1000 m3/d) méretezésű telep megépítése Bácsbokodon.  Ugyanis, ha a gyárból nem érkezik majd ipari szennyvíz a települési tisztítóra, akkor a tervezett telep túlméretezett.

- 2018 nyarán így elkezdődött egy tárgyalási folyamat, amely Bácsborsód község esetleges csatornázására és a megvalósítást követően a bácsborsódi szennyvíz új telepre történő bevezetésére irányul. A tárgyalás keretében Bácsborsód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a beruházási szándékról, Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata pedig döntött Bácsborsód település szennyvizének fogadásáról.

- Ezzel összefüggésben 2018. július 31-én egyeztetésre került sor az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Az egyeztetés során elhangzott, hogy Bácsborsód csatlakozásához szennyvízelvezetési agglomeráció felülvizsgálati kérelem kell benyújtani.

- Bácsborsód elkészíttette az az agglomeráció lehatárolási dokumentációt, amelyet 2018. októberében benyújtottunk vízügyi szervezetrendszer felé.

- Az agglomerációs átsorolást végül is 2018 novemberben jóváhagyta a Belügyminisztérium (az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazolása alpján).

- Ezt követően az ügy a Kormány elé került, ahol is egy határozatra volt szükség ahhoz, hogy Bácsborsód Községi Önkormányzat nevesítésre kerüljön, mint támogatást igénylő.

- A Kormány határozata végül is ez év májusában született meg. Az 1273/2019. (V. 14.) Korm. határozat a vonatkozó 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletét akként módosította, hogy bekerült Bácsborsód Községi Önkormányzat a szennyvízberuházással érintettek körébe.

- A következő lépés, hogy Bácsborsód a projekt támogatási szerződésében is megjelenjen. Ez van folyamatban.

Összegezve:

Hosszú folyamaton vagyunk túl és még közel sem vagyunk a végén.

Jelenleg a legoptimálisabb megoldás látszik megvalósulni a településen (nagyvállalkozói beruházás, két külön telep, Bácsborsód csatlakozása).

Többször hallok olyan visszajelzést, hogy bezzeg itt meg ott már elkezdődött a szennyvízberuházás. Erre csak annyit szeretnék reflektálni, hogy:

- azoknál a településeknél nincs egy élelmiszeripari nagyüzem (amely vezetésével már hosszú évek óta vállvetve küzdünk), így probléma sincs (no meg munkahely se), továbbá

- ez nem verseny: nem az a célunk, hogy időben győzzünk le bárkit is. Ezt már megpróbáltuk korábban és az lett az eredménye, hogy a korábbi tisztítótelepet most majd a földdel egyenlővé kell tenni, mert annyira nem tudja ellátni a feladatát (és a felújítása sem költséghatékony). A mostani célunk az, hogy végre olyan megoldás szülessen a szennyvízkezelés- és tisztítás területén Bácsbokodon (és Bácsborsódon), amely hosszú évekig (évtizedekig), jó hatásfokú, gazdaságos megoldást nyújt mindenki (itt élők, szolgáltató, hatóságok, stb.) megelégedésére.

És a végére szeretném megköszönni:

- a Sole-Mizo Zrt. tulajdonosi körének, igazgatótanácsának, menedzsmentjének, hogy a saját szennyvíztisztító telep megépítésének vállalásával kinyilvánították azt, hogy számítanak és a jövőben is terveznek a bácsbokodi üzemmel, a bácsbokodi és környékbeli dolgozókkal;

- Zsigó Róbert államtitkár úrnak, térségünk országgyűlési képviselőjének, hogy ebben az ügyben is településünk mögött áll és segíti a minisztériumi, kormányzati döntések mielőbbi megszületését,

- Bácsborsód Községi Önkormányzat polgármesterének és képviselő-testületének a döntését és befektetett munkáját, amely a bácsbokodi beruházás megvalósulásának egyik támaszán túl biztosítja a két település közös fejlődését,

- és végül, de nem utolsósorban Önöknek, Bácsbokod lakosainak a türelmet, amellyel ehhez a beruházáshoz is viszonyultak és viszonyulnak a mai napig is.

- napirendi pont

Beszámoló az utolsó közmeghallgatás óta eltelt munkáról (2018.dec.10

Kovács László polgármester:

Az alábbiakról számol be:

- Pénzügyi helyzettel kapcsolatos tájékoztatás

A 2018. évi zárszámadás alapján az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulása:

Bácsbokod nagyközség Önkormányzata záró 2018. évi maradványa 505.662.801 Ft volt, melyből céltartalék 20.000.000 Ft

Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal 2018. évi maradványa 2.871.095 Ft volt.

Bácsbokodi Általános Művelődési Központ 2018. évi maradványa 36.888.553 Ft volt.

Bácsbokod Idősek Klubja 2018. évi maradványa 1.351.943 Ft volt.

2019. évi költségvetés legfontosabb adatai

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának bruttósított bevételi főösszege 936.941 e Ft. Ezen belül néhány fontos adat:

Önkormányzatok működési támogatásai bevételi főcsoport tartalmazza:

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását,

- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását,

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatását,

- kulturális feladatok támogatását,

- működési célú központosított támogatásokat.

- E jogcímeken a várható bevétel összege a novemberi normatíva felmérés alapján 133.430 e Ft. A jogcímekre beérkező pénzeszközök többsége kötött felhasználású, vagy csak szűk körben átcsoportosítható.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről a következő jogcímeken és összegben várhatók:

- közfoglalkoztatás költségeinek megtérüléseként elkülönített állami pénzalapból 53.832 e Ft bevételre számítunk, 4 futó és 3 induló pályázatunk alapján. Védőnői feladatok ellátáshoz az OEP-en keresztül 4.600 e Ft bevételre tehetünk szert,

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra kifizetett összeg 100 %-ban térül meg az önkormányzat számára 658 e Ft értékben.

- kiegyenlítő bérrendezési alap 5.242 e Ft.

- Közhatalmi bevételek elsősorban helyi és átengedett adóbevételek. A tervezett összeg a tavalyi teljesítések figyelembevételével kerültek meghatározásra 100.380 e Ft összegben.

- Működési bevételek tervezett összege 28.301 e Ft.  A lakóingatlan, illetve az ingatlangazdálkodás feladatokon a jelenlegi bérleti díjakkal számoltunk (lakbér, helységbér, földbér). A továbbszámlázott közüzemi díjak pedig a tavalyi teljesítés alapján került megállapításra, bár azok az önkormányzatnak nem jelentenek tényleges bevételt, mert a kiadás oldalon is megjelennek. Ez összesen nettó 10.494 e Ft.

- A sportcsarnok bérbeadásából származó bevételt nettó 2.451 e Ft-ban terveztük. Város- és községgazdálkodás kormányzati funkció a piaci helypénz és egyéb törmelékszállítás, gépbérlés 400 e Ft , míg a köztemető esetében a sírhely megváltás és a temetési szolgáltatás bevételei kerültek tervezésre 600 e Ft –tal. Az önkormányzatnál 4 e Ft kamatbevétellel számoltunk.

- A Bácsbokodi ÁMK esetében az óvodások és iskolásoktól beszedett intézményi ellátási díjak és, a szabadkapacitás terhére ellátott étkezési díjak térítése 8.302 e Ft és a Művelődési Ház bérleti díja 67 e Ft került megtervezésre. Továbbá ezen szolgáltatások utáni kiszámlázott éltalános forgalmi adó 5.983 e Ft .

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök támogatási kölcsönök visszatérüléséből várható 7.881 e Ft összegben a következő bontásban:

- temetési kölcsön 300 e Ft,

- Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről 6.000 e Ft .

- Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kivülről 1.581 e Ft

- Központi irányító szervi támogatás intézményeknél 147.903 e Ft.

- Egyéb finanszírozási bevételek 2018.évi maradvány 449.833 e Ft .

- államháztartási megelőlegezés 4.681 e Ft .

A kiadási előirányzat főösszege bruttó 936.941 e Ft.

Személyi jellegű kiadások:

- Köztisztviselők illetménye a költségvetési törvényben meghatározott 46.380 Ft-os illetményalappal került meghatározásra. Béren kívüli juttatásként a 2018. évre megállapított 200 e Ft-os cafeteria keret, bankszámla hozzájárulás 1.000 Ft/fő/hó és jutalom került tervezésre.

- A közalkalmazottak illetménye a közalkalmazotti illetménytábla figyelembe vételével kerültek megállapításra. Közalkalmazottak az ÁMK, konyha, csarnok és védőnői szolgálat, az Idősek Klubja dolgozói. A közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott 20.000 Ft.

- Az ÁMK-nál a kulturális pótlék, az óvodai munkát segítők részére 7 %-os bérfejlesztés maradt.

- Számukra szintén betervezésre került a 2018. évre 200 e Ft-os cafeteria keret, bankszámla hozzájárulás 1.000 Ft/fő/hó.

- A képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának tervezése az Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.27.) számú rendelete alapján történt.

- A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása az 5/2017.(I.25) Kt határozat alapján, az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása a 6/2017.(I.25) Kt. határozat alapján történt.

- A közfoglalkoztatás rendszerében március 1-jétől 1 pályázat indul augusztus 31-ig 7 fő ,1 pályázat év végéig 44 fő került beállításra.

Munkaadót terhelő járulékokat a hatályos jogszabályok figyelembevételével terveztük.

Dologi kiadások a 2018. évi teljesítés alapján került beállításra a tervezetbe.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezése a 2018. évi tény adatokon alapult, itt csak a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást vettünk figyelembe a 2019.évi tervezésnél 658 e Ft.

- Továbbá a saját bevételeink terhére és a szociális állami támogatás terhére az önkormányzat helyi szociális rendeletében megállapított támogatásokat biztosítjuk.

Egyéb működési célú kiadások a következőkből tevődnek össze:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 1.306 e Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:

Bácsbokodi Német Önkormányzat 150 e Ft,

Bursa Hungarica 325 e Ft .

Német Nemzetiségi Önkormányzat Piknik Park önerő 831 e Ft

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül 11.740 e Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:

Civil szervezeteknek nyújtott támogatás: 7.857 e Ft ,

Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató, Házi segítségnyújtás 1.500 e Ft

Homokhátsági Regionális Hulladékgyűjtő 226 e Ft ,

Felső Bácskai Ívóvízminőségjavító Társulás 20 e Ft ,

Orvosi ügyelet hozzájárulása 1.027 e Ft ,

Vidékfejlesztési Egyesület Tagdíj 10 e Ft

Római Katolikus Plébánia 1.100 e Ft  .

- Működési célú visszatérítendő támogatások 7.581 e Ft összegben lett tervezve.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Piknik Park előfin. 6.000 e Ft ,

Bácsbokod Közművelődésért Közalapítvány pály. előfin. 1.581 e Ft .

- Működési célú pénzeszközátadás a civilszervezetek részére a beérkezett kérelmek alapján 7.857 e Ft összegben lett tervezve.

- Általános és céltartalékot nem képeztünk az önkormányzatnál.

- Beruházási kiadásokra 264.732 e Ft-ot, míg felújítást nem állítottunk be a tervezetbe.

- A tervezett pénzeszközökből az alábbi kiadásokat kívánjuk megvalósítani:

Beruházások

- Önkormányzat  261.877 e Ft

- Kerékpárút 59.982 e Ft

- IPA tanösvény  8.377 e Ft

- Belvíz 61.733 e Ft

- Önkormányzati épületek energia  korsz.68.722 e Ft

- Termelői piac önerő 8.427 e Ft

- Temető bekerítése  II. ütem önerő 3.500 e Ft ,

- Temető bekerítése III. ütem önerő1.500 e Ft

- Gyalogátkelő 800 e Ft

- IPA  eszközbeszerzés 1.312 e Ft ,

- Szabadidőpark 383 e Ft

- Könyvtár szakmai eszk. fejl. 3.850 e Ft

- Önkorm. egyéb eszközök 635 e Ft

- Önk.feladatell.szolg.fejl.Petőfi .S.u. út  felúj.19.493 e Ft

- Sportcsarnok fűtés korszerűsítése pály.összeg 15.042 e Ft, önerő 5.392 e Ft össz:20.434 e Ft

- Községgazdálkodás egyéb kisértékű tárgyi eszközök 201 e Ft

- Védőnők vércukormérő, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés  50 e Ft

- Közfoglalkoztatás:

- régi óvoda tetőcsere 1.483 e Ft

- benzinmotoros fűkasza, lapvibrátor, hordozható szivattyú, ütvefúró ,

- fűnyíró 995 e Ft

- Bácsbokodi ÁMK  2.170 e Ft

- Óvoda 855 e Ft

- laptop 180 e Ft

- mosógép 111 e Ft

- ventilátor 2 db 20 e Ft

- irodai szék 2 db 60 e Ft

- hűtőszekrény 89 e Ft

- óvodai asztal 4 db 100 e Ft

- Óvodai szék 30 db 295 e Ft

- Művelődési Ház 102 e Ft

- fellépő létra 21 e Ft

- tekercses hosszabító 20 m-es 12 e Ft

- hordozható főzőlap 8 e Ft

- pendrive 16 giga 10 e Ft

- játékok klubfoglalkozásokhoz 51 e Ft

- Konyha 178 e Ft

- mosógép 111 e Ft

- elektromos habverő , botmixer 20 e Ft

- egyéb felmerő eszközök 47 e Ft

- EFOP pályázat 1.035 e Ft

- Bácsbokodi Idősek Klubja villamos fűnyíró, kábeltekercs , egyéb eszközök  202 e Ft

- Polgármesteri Hivatal informatikai és egyéb eszközök 483 e Ft

- Finanszírozási kiadások:

- Intézmények irányítószervi támogatása 147.902 e Ft.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Köszönetét fejezi ki mindazok részére, akik részt vettek az önkormányzati választáson és leadták szavazatukat (közel 40 %-os részvétel volt). Közülük is kiemelten köszöni azoknak, akik támogattak szavazatukkal.

Azt gondolja, már az is jelentős visszajelzés, ha egy településen nincs másik polgármesterjelölt. Megvizsgálva az eredményeket, még fontosabb, hogy a választáson résztvevők közel 94 %-a támogatott szavazatával. Ez nagyon megtisztelő számára, és egyben hatalmas felelősség is.

Ahogyan az elmúlt 9 évben, ebben a ciklusban is megtesz mindent azért, hogy rászolgáljon a bizalomra. A jövőre nézve ugyanazt a kemény munkát tudja felajánlani, ami eddig folyt a településen. Ehhez kéri továbbra is támogatásukat és természetesen várja a segítőket, akik szívesen részt vennének egy-egy önkormányzati feladat megvalósításában.

Szeretne köszönetet mondani a választás lebonyolításában közreműködő kollegáknak, önkéntes segítőknek.

Szeretné megköszönni valamennyi képviselőjelöltnek, hogy vállalták a jelöltséget, a kampány fáradalmait, de legfőképp, hogy tenni akarnak a településért. Sajnos nem lehet mindenki a testület tagja, de aki segíteni szeretne, azt a jövőben is minden esetben szívesen látják!

A megválasztott képviselők Aladics László, Harsányi Zsolt, Héhn László, Kurucsai Pál, Szabó Zoltán és Szöllősi Viktor nevében is köszöni a leadott szavazatokat és természetesen ő is gratulál a megválasztott képviselőknek.

És természetesen szintén köszöni a nemzetiségi választóknak is a szavazatokat, a horvát és a német nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői nevében egyúttal nekik is gratulál a megválasztáshoz.

Mindenkinek jó egészséget, kitartást és sok sikert kíván a 2019-2024-es ciklus kihívásaihoz.

LEGFONTOSABB ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁK 2019-BAN

Az elmúlt években sok eredmény fel lehet sorakoztatni, de most a 2019-es évben történteket emelné ki:

Intézménykorszerűsítések

  - Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése – 15 millió Ft pályázati forrást nyertünk el.

  - Könyvtárátalakítás – pályázati támogatásból és önerőből valósulhatott meg.

  - Iskolafelújítás Bácsbokodon

A „Bácskai Általános Iskola fejlesztése” című Európai Uniós pályázati projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 683 millió forint összegű támogatásban részesítette.

Bácsbokodon átfogó felújítás történik, amely érinti a tetőszerkezetet, a külső homlokzatok és a padlásfödém hőszigetelését, a teljes épületgépészetet, valamint a belső fal- és padlóburkolatok megújítását. Továbbá új nyelvi labor és több korszerű szaktanterem létesül, valamint informatikai eszközök és új bútorok, taneszközök kerülnek beszerzésre.

Bácsbokodra jutó támogatás: 427,98 millió Ft

Bácsborsódra jutó támogatás: 72,67 millió Ft

Katymárra jutó támogatás: 37,29 millió Ft

Tataházára jutó támogatás: 145,06 millió Ft

  - Energetikai korszerűsítés – jelenleg folyamatban van. Érintett a polgármesteri hivatal, a sportöltöző és a művelődési ház. Az elnyert támogatás 88 MFt. Jelenleg többlettámogatási kérelmet nyújtottunk be.

  - Szociális bérlakások korszerűsítése – közmunkaprogramból lépésről-lépésre újult meg a Csávolyi úti bérlakások ingatlana.

  - Templomfelújítás – 2014-ben kívülről, idén pedig belülről is megújulhatott a templom. 15 MFt támogatást nyert el a plébánia, önkormányzatunk is hozzájárult a munkákhoz.

  - Lezártuk az orvosi rendelő felújításának pályázatát – záró ellenőrzés sikeresen lezajlott.

Egyéb beruházások

  - Kerékpárút Bácsbokod és Bácsborsód között – a kivitelezés befejeződött, jelenleg a használatbavételi engedélyezés megindításán dolgozunk.

  - IPA projekt – tanösvény és pihenő létrehozása a horgásztavak mellett, termálpotenciál MT-jének kidolgoztatása, rendezvények megvalósítása

  - Menő-Menza projekt lezárása előtt állunk,

  - Játszótérépítések,

  - Sportparképítés,

  - Temetőkerítés,

  - Belterületi utak felújítása – kátyúzás számos utcában, teljes felülettel érintett szakaszok: Petőfi S. utca, Aradi tér

  - Lakossági járdaprogram

  - Közmunkaprogramban járdák építése javítása, belvízelvezető árkok tisztítása, burkolása (Gr. Széchenyi I. u.)

  - Tiszta Bácsbokodot Program + elektronikai hulladékgyűjtés, temetői munkák, a temetői viharkárok elhárításakóbor

  - zöldterületkezelés

  - kutyák befogadása, új gazda keresése

  - szociális tűzifa összevágása

Egyebek:

- pályázatírások, megvalósítások, elszámolások:

  - Bölcsőde projekt

  - MFP pályázatok

  - TOP – belvíz II.

  - Piac pályázat

  - Petőfi S. útfelújítás

  - EFOP -3.7.3 pályázat – Katymárral és Madarassal

  - TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése projekt konzorciumban

- Egyre bonyolultabbak a kiírások és az előkészületek, pályázati elszámolások – abszurd, túlbürokratizált rendszer

- Falumúzeum ügye

- Helyi újság megjelenése

- Honlap folyamatos frissítése

- Testvértelepülési kapcsolatok

- Támogatások: átmeneti segély, tanulók támogatása (iskolakezdési, tankönyv, füzetcsomag, Bursa Hungarica), rászorulók ajándékcsomaggal történő támogatása, szemüvegtámogatás, év végi 5000 Ft támogatás 2016-ben,

Rendezvények

Préló

Svábbál

Bácsbokodi Pünkösdi Napok

Meizl Ferenc meglátogatása

Idősek Napja – október -án - ajándék a távolmaradóknak

Aradi vértanúk napi megemlékezés - Nemzeti ünnepeink – iskolás műsor/műsorok

Idősek klubja rendezvényei (farsangi bál, húsvéti anyák napi ünnepség, kirándulások, halastói bográcsozás, kenyérszentelő, szüreti bál, közös születés – és névnapok, karácsonyi ünnepség, stb.)

Művelődési ház programjai (Nyári Gyermekfelügyelet, Kézművestábor, gyereknap, stb.)

Óvoda programjai (farsangi bál, Medve nap, gyermeknapok, oviolimpia, Márton napi program, Télapó program, Karácsonyi játszóház)

CÉLKITŰZÉSEK 2020-RA

- Szennyvízberuházás megindulása

- Falumúzeum átköltöztetése

- Útfelújítások

- Napközi vizesblokkjainak felújítása

- Mini bölcsőde megépítése

- Piackorszerűsítés

- Gépbeszerzés

- Energetikai projekt lezárása

- Belvízelvezetés a Mátyás király és egyéb utcákban

- az intézmények további fejlesztése

- az üresen álló önkormányzati ingatlanok ügye

- az óvodai tornaszoba kialakítása

- ipari park területének rögzítés

Sok feladat hárul a testületre a fiatalok helyben tartásában, ehhez ösztönöző rendszert kell kidolgoznunk. Egyre égetőbb probléma a zöldterületek kezelése, amely esetében szintén lehet ösztönző rendszert kidolgozni.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadja a beszámolót.

- napirendi pont

Családsegítő szolgálat szakmai programjának elfogadása (Írásos anyag – 2. sz. melléklet)

Kovács László polgármester:

Ismerteti az előterjesztést.

Nincs kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy aki egyetért a kiadott határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

132/2019. (XII. 09.) Kt. határozat

Családsegítő Szolgálat 2018. évi szakmai programjának elfogadása

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Családsegítő Szolgálat 2018. évi szakmai programját.

Határidő: azonnal

Felelős: családsegítő

# Kapják:

# Családsegítő szolgálat

# Irattár

- napirendi pont

Állásfoglalás környezeti vizsgálatról (Írásos anyag – 3. sz. melléklet)

Kovács László polgármester:

Ismerteti az előterjesztést.

Nincs kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy aki egyetért a kiadott határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

133/2019. (XII.9.) Kt. határozat

Állásfoglalás környezeti vizsgálatról

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a felelős államigazgatási szervi nyilatkozatok figyelembevételével kinyilvánítja, hogy a településrendezési eszközök 83/2019. (VII.5.) Kt. határozattal elindított módosításához az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. § alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak.

Határidő: azonnal

Értesül: főépítész

irattár

- napirendi pont

Kerékpárútépítés kiegészítő munkáinak beszerzése (Írásos anyag –4. sz. melléklet)

Kovács László polgármester:

Átadja a szót Harsányi Zsolt Pénzügyi Bizottság elnökének.

Harsányi Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozatot.

Nincs kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy aki egyetért a kiadott határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

134/2019. (XII.09.) Kt. határozat

Bácsbokod és Bácsborsód közötti hivatásforgalmi kerékpárút kiegészítő munkáinak beszerzése

- Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetés terhére megrendeli a Geo-Út Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 29. adószám: 24211015-2-03, képviseli: Kovács Krisztián ügyvezető) 2019. december 2-ai árajánlata alapján a Bácsbokod és Bácsborsód közötti hivatásforgalmi kerékpárút kiegészítő munkáit.

- A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester a megrendelés megküldésével, a kiegészítő munkák maradéktalan teljesítését követően a számla befogadásával és pénzügyi teljesítésével.

Felelős: Kovács László polgármester

Határidő: azonnal

Értesül: Geo-Út Kft. (6400 Kiskunhalas, Majsai út 29.)

Pénzügy

Irattár

- napirendi pont

Meizl Ferenc temetése

Kovács László polgármester:

Átadja a szót Harsányi Zsolt Pénzügyi Bizottság elnökének.

Harsányi Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság az alábbi határozat meghozatalát javasolja a képviselőtestület részére:

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Meizl Ferenc díszpolgárt saját halottjának tekinti.

A Képviselőtestület felhatalmazza Kovács László polgármestert a temetési szertartás megszervezésével, melynek anyagi vonzatát Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Nincs kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság által elhangzott határozati-javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

135/2019. (XII.09.) Kt. határozat

Meizl Ferenc díszpolgár temetése

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Meizl Ferenc díszpolgárt saját halottjának tekinti.

A Képviselőtestület felhatalmazza Kovács László polgármestert a temetési szertartás megszervezésével, melynek anyagi vonzatát Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja.

- napirendi pont

Egyebek

Kovács László polgármester:

Nincs hozzászólás, kérdés, köszöni a lakosoknak, hogy eljöttek, a közmeghallgatást lezárja.

K. m. f.

Kovács László	Dr. Welchner Edit

Polgármester	Jegyző

Szabó Zoltán

képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítő